- Опыт разработки инвестиционных программ

Цель оказания услуги:

Разработка инвестиционной программы по теплоснабжению Муниципального образования

Этапы разработки инвестиционной программы:

1.Сбор и обработка данных по разработке инвестиционной программы;

2.Разработка инвестиционной программы;

3.Согласование проекта инвестиционной программы ЖКХ.

Краткое резюме инвестиционной программы по теплоснабжению:

Цель инвестиционной программы по теплоснабжению:

- повышение эффективности деятельности организации коммунального комплекса;

- повышение сбалансированности системы теплоснабжения;

Задачи инвестиционной программы:

- осуществление энергоаудита системы производства и передачи тепловой энергии;

- разработать проект реконструкции котельной № 4 с переводом котлов в водогрейный режим;

- осуществить реконструкцию котельной № 4 с переводом котлов в водогрейный режим;

- произвести переоборудование котельной № 2 в тепловой пункт с распределяемой нагрузкой 12 (14) Гкал/час (МВт);

- осуществить режимную наладку сетей теплоснабжения;

- произвести монтаж приборов учета тепловой энергии на теплоисточниках – 6 шт;

- произвести монтаж приборов учета тепловой энергии на распределительных пунктах (ЦТП) – 8 шт.

Целевые индикаторы реализации инвестиционной программы:

- уровень износа к 2014 г. не должен превышать значения, равного 33,94%;

- обеспеченность приборами учета в 2012-2014 гг. составит 100%;

- удельное потребление тепловой энергии снизится к 2014 г. на 4,75% по сравнению с фактическими данными 2008 г.;

удельный расход топлива на производство единицы услуги к 2014 г. снизится по сравнению со значением 2008 г. (факт) на 16,71% и составит 151,12 кг.у.т./Гкал.

- осуществление энергоаудита системы производства и передачи тепловой энергии.

Сроки реализации инвестиционной программы по теплоснабжению: 2011 – 2014 гг.

Мероприятия инвестиционной программы по теплоснабжению:

- энергоаудит системы производства и передачи тепловой энергии;

- разработка проекта реконструкции котельной №4 с переводом котлов в водогрейный режим;

- реконструкция котельной № 4 с переводом котлов в водогрейный режим;

- монтаж приборов учета тепловой энергии на теплоисточниках, 6 шт.

- монтаж приборов учета тепловой энергии на распределительных пунктах (ЦТП), 8 шт;

- переоборудование котельной № 2 в тепловой пункт с распределяемой нагрузкой 12(14) Гкал/час (МВт);

- режимная наладка сетей теплоснабжения.

Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства организации и бюджетные средства. Необходимый объем финансирования инвестиционной программы – 93 379,742 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных средств – 89 074,531 тыс. руб., за счет собственных средств (надбавка к тарифу) – 4 305,212 тыс. руб.

Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования будут уточняться с учетом возможностей местного бюджета на очередной финансовый год.

Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий инвестиционной программы по теплоснабжению:

- совершенствование функционирующей системы учета тепловой энергии в результате внедрения приборов учета;

- повышение эффективности использования топливных ресурсов в результате перевода котлов в водогрейный режим (котельная № 4);

- снижение уровня износа в результате реконструкции котельной № 4 и переоборудования котельной № 2 в тепловой пункт;

- снижение негативного воздействия системы на окружающую среду в результате переоборудования котельной № 2 в тепловой пункт;

- повышение качества услуги теплоснабжения в результате режимной наладки сетей теплоснабжения.

В инвестиционной программе предусмотрена норма дисконта – 10%. Простой срок окупаемости проекта инвестиционной программы – 2,28 года, дисконтированный срок окупаемости проекта – 2,34 года.

Чистый дисконтированный доход составляет 1 300,990  тыс. руб., внутренняя норма доходности проекта инвестиционной программы 148,10%.