# Опыт разработки инвестиционных программ

Цель оказания услуги:

Разработка инвестиционной программы развития объектов коммунальной инфраструктуры в части утилизации (захоронения) ТБО муниципального образования

Этапы разработки инвестиционной программы:

1.Сбор и обработка данных по разработке инвестиционной программы;

2.Разработка инвестиционной программы;

3.Согласование проекта инвестиционной программы ЖКХ.

Результат работ:

Инвестиционная программа по утилизации ТБО.

Краткое резюме инвестиционной программы по утилизации ТБО:

Цель инвестиционной программы по утилизации ТБО:

- обеспечение потребности в услуге по утилизации (захоронению) ТБО потребителей муниципальных образований;

- обеспечение экологической безопасности системы утилизации (захоронения) ТБО.

Задачи инвестиционной программы:

- строительство полигона твердых бытовых отходов;

- бесперебойное обеспечение приема и утилизации ТБО;

- совершенствование функционирования системы утилизации (захоронения) ТБО;

- рекультивация и закрытие действующего полигона в связи с достижением 100% его заполнения.

Целевые индикаторы реализации инвестиционной программы:

- сохранение 100% соответствия качества услуг установленным требованиям;

- уменьшение коэффициента возникновения пожаров с 0,14 час/день в 2008 г. до 0,04 час./день в 2014-2016 гг;

- снижение коэффициента неустойчивости объектов ТБО к возникновению пожаров с 0,20 единиц до 0,02;

- обеспечение рентабельности деятельности ОКК на уровне 5,00%;

- увеличение коэффициента уплотнения с 3,00 в 2008 г. до 3,45 единиц в 2014-2016 гг.;

- сохранение значения доли расходов на оплату услуги по утилизации (захоронению) ТБО в доходах населения на уровне менее 0,1%;

- снижение коэффициента заполняемости полигона за счет строительства нового полигона для утилизации (захоронения) ТБО. Коэффициент заполняемости нового полигона составит к 2016 г. 0,1254.

Сроки реализации инвестиционной программы по утилизации ТБО: 2011 – 2016 гг.

Мероприятия инвестиционной программы по утилизации ТБО:

- строительство нового полигона по утилизации (захоронению) ТБО;

-приобретение техники и оборудования: мусоровоз, скрепер, экскаватор, автомобильный кран, бульдозер-болотоход, комбинированная машина, самосвал;

- закрытие существующей свалки и рекультивация ее территории.

Источниками финансирования инвестиционной программы по утилизации ТБО являются инвестиционная надбавка к тарифу и бюджетные средства. Необходимый объем финансирования инвестиционной программы – 179391,78 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных средств – 171411,84 тыс. рублей, за счет собственных средств (надбавка к тарифу) – 7979,94 тыс. рублей.

Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования будут уточняться с учетом возможностей местного бюджета на очередной финансовый год.

Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий инвестиционной программы по утилизации ТБО:

- совершенствование функционирующей системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов за счет строительства полигона в соответствии с требованиями действующего законодательства;

- минимизация техногенного влияния полигона для захоронения ТБО на подземные и поверхностные воды, на экологическую обстановку в муниципальном образовании в целом;

- сокращение риска возникновения пожаров на объекте для утилизации (захоронения) ТБО;

- решение проблем утилизации твердых бытовых отходов на территории Муниципального образования.

В инвестиционной программе предусмотрена норма дисконта – 10%. Простой срок окупаемости проекта инвестиционной программы – 1,41 года, дисконтированный срок окупаемости проекта – 1,42 года.

Чистый дисконтированный доход составляет 623,81 тыс. руб., внутренняя норма доходности проекта инвестиционной программы 208,23%.