- Опыт разработки инвестиционных программ

Цель оказания услуги:

Разработка инвестиционной программы по водоснабжению Муниципального образования

Этапы разработки инвестиционной программы:

1.Сбор и обработка данных по разработке инвестиционной программы;

2.Разработка инвестиционной программы;

3.Согласование проекта инвестиционной программы ЖКХ.

Краткое резюме инвестиционной программы по водоснабжению:

Цели инвестиционной программы по водоснабжению:

- повышение надежности работы системы водоснабжения Муниципального образования;

- повышение сбалансированности системы водоснабжения;

- обеспечение доступности для потребителей услуг системы водоснабжения.

Задачи инвестиционной программы:

- замена кольца холодного водоснабжения на трубопроводы напорные из полиэтилена (2525 п.м., dy 219 мм.);

- замена (перекладка) сетей водоснабжения в п. МПС на трубопроводы напорные из полиэтилена (236 п.м., dy 159 мм.; 230 п.м., dy 219 мм.; 529 п.м., dy 114 мм.);

- замена (перекладка) изношенных сетей водоснабжения в центральной части поселка на трубопроводы напорные из полиэтилена бестраншейным способом – 13500 п.м.;

- разработка проекта запаса подземных вод (определение места бурения новых скважин);

- бурение новых артезианских скважин на водозаборе – 2 ед.;

- установка приборов учета на вводах в многоквартирные дома – 147 ед.;

- подготовка проектной и исполнительной технической документации противопожарной системы водоснабжения – 1 ед.

Целевые индикаторы реализации инвестиционной программы:

- сокращение уровня потерь в сетях до 3,03% от объема отпуска в сеть;

- снижение коэффициента потерь воды до 0,510 тыс.м3 на 1 км. сети;

- сокращение удельного веса сетей, нуждающихся в замене до 0,00 к концу 2020 г.;

- обеспечение учета потребления услуги водоснабжения на 100,00%;

- снижение величины удельного потребления услуги до 0,108 м3/человека в сутки к 2020 г.;

- обеспечение доступности услуги водоснабжения на 100,00% для потребителей Муниципального образования.

Сроки реализации инвестиционной программы по водоснабжению: 2011 – 2020 гг.

Мероприятия инвестиционной программы по водоснабжению:

- подготовка проектной и исполнительной технической документации противопожарной системы водоснабжения;

- замена (перекладка) сетей водоснабжения в п. МПС на трубопроводы напорные из полиэтилена, dy 159 мм ;

- замена (перекладка) сетей водоснабжения в п. МПС на трубопроводы напорные из полиэтилена, dy 219 мм ;

- замена (перекладка) сетей водоснабжения в п. МПС на трубопроводы напорные из полиэтилена, dy 114 мм ;

- разработка проекта запаса подземных вод (определение места бурения новых скважин);

- бурение новых артезианских скважин на водозаборе;

- замена кольца холодного водоснабжения на трубопроводы напорные из полиэтилена dy 219 мм;

- замена (перекладка) изношенных сетей водоснабжения в центральной части поселка на трубопроводы напорные из полиэтилена бестраншейным способом;

- установка приборов учета на вводах в многоквартирные дома;

Источниками финансирования инвестиционной программы являются собственные средства организации и бюджетные средства. Необходимый объем финансирования инвестиционной программы – 553 365,589 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных средств – 526 904,950 тыс. руб., за счет собственных средств (надбавка к тарифу) – 26 460,638 тыс. руб.

Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования будут уточняться с учетом возможностей местного бюджета на очередной финансовый год.

Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий инвестиционной программы по водоснабжению:

- совершенствование функционирующей системы учета услуги водоснабжения в результате внедрения приборов учета;

- снижение уровня износа в результате замены сетей водоснабжения;

- снижение уровня потерь в сетях в результате замены 88,65% сетей водоснабжения Муниципального образования;

- достижение 100%-го обеспечения услугой водоснабжения населения Муниципального образования.

В инвестиционной программе предусмотрена норма дисконта – 10%. Простой срок окупаемости проекта инвестиционной программы – 2,58 года, дисконтированный срок окупаемости проекта – 2,78 года.

Чистый дисконтированный доход составляет 2 672,329   тыс. руб., внутренняя норма доходности проекта инвестиционной программы 74,17%.