Пример Инвестиционной программы по электроснабжению

Цели и задачи программы:

-повышение эффективности системы учета электрической энергии, вырабатываемой электростанцией муниципального образования путем внедрения системы АСКУЭ;

-снижение уровня потерь электрической энергии до 7,63 % в 2012 г. и 6,66 % в последующие годы;

-сокращение коэффициента потерь на 28,98 % (по сравнению с фактическими данными 2008 г.);

-рост удельного потребления электрической энергии на 27,70 % (по сравнению с фактическими данными 2008 г.);

-снижение показателя трудоемкости производства на 8,33 % (по сравнению с фактическими данными 2008 г.);

-повышение производительности труда до 199,87 тыс. кВтч/чел. в 2012 г. и 218,83 тыс. кВтч/чел. в 2013 г.;

-снижение удельного расхода топлива на единицу производства услуг на 7,02% (по сравнению с фактическими данными 2008 г.).

Сроки реализации Инвестиционной программы по электроснабжению: 2010 – 2012 гг.

Мероприятия Инвестиционной программы по электроснабжению:

-разработка проекта системы АСКУЭ;

-замена однофазного счетчика электрической энергии у потребителей на СОЭБ

2ПДР-65, 220В;  с установкой датчика ДДМ;

-замена трехфазного счетчика электрической энергии у потребителей на СТЭБ-0,4Н-80-3ДР, 380В; 5-80А;  с установкой датчика ДДМ;

-монтаж оборудования для сбора и передачи данных, концентратор R-R РМ024.01;

-монтаж системы сбора и обработки информации в комплексе: Мост PLC-R РМ054.01, Устройство сбора и передачи данных РМ УСПД 2064 М, GSM модем, Программное обеспечение РМС-2060Б, Персональный компьютер;

-приобретение вспомогательного оборудования: Ридер номера доп. датчика мощности РМ-ДДМ-2066, Мобильный ридер РМРМ-2055РКЧ (мобильный пульт переноса данных)

Источниками финансирования Инвестиционной программы по электроснабжению являются собственные средства организации и бюджетные средства. Необходимый объем финансирования Программы – 4 088 159,81 рублей, в том числе за счет бюджетных средств – 1 899 792,49 рублей, за счет собственных средств – 2 188 367,32 рублей. При этом из собственных средств 2 067 109,97 руб. – это величина прибыли предприятия, возникшая в 2009 г. в результате изменения цены на дизельное топливо, а 121 263,35 руб. – это средства, полученные от надбавки к тарифу в 2011-2012 гг.

Объемы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования будут уточняться с учетом возможностей местного бюджета на очередной финансовый год.

Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий Инвестиционной программы по электроснабжению:

-совершенствование функционирующей системы учета электрической энергии за счет внедрения системы АСКУЭ;

-исключение коммерческих потерь при передаче электрической энергии;

-минимизация потерь, возникающих вследствие недоучета электрической энергии, за счет установления приборов учета более высокого класса точности;

-минимизация затрат организации на осуществление учета электрической энергии.

В Инвестиционном проекте предусмотрена норма дисконта – 10%. Простой срок окупаемости проекта Инвестиционной программы – 2,5 года, дисконтированный срок окупаемости проекта – 2,66 лет.

Чистый дисконтированный доход составляет 442,22 тыс. руб., внутренняя норма доходности проекта Инвестиционной программы 27,53%.