- Пример Инвестиционной программы по водоснабжению

Инвестиционная программа по водоснабжению муниципального образования на 2010-2012 гг.

Цель Инвестиционной программы по водоснабжению: обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

Задачи Инвестиционной программы по водоснабжению:

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды и выполнения современных нормативных требований к качеству питьевой воды;

-  снижение нормативов потребления;

- обеспечение развития системы водоснабжения в соответствии с потребностями населения муниципального образования.

Сроки реализации Инвестиционной программы по водоснабжению: 2010 – 2012 гг.

Мероприятия Инвестиционной программы по водоснабжению:

1.разработка, проведение экспертизы и утверждение проектно-сметной документации по модернизации системы водоснабжения городского округа;

2.модернизация системы холодного водоснабжения (2 участка: от насосной станции 3-го подъема до котельной, от насосной станции 3-го подъема к потребителям городка), общая протяженность 14,7 км.;

3.строительство автодороги к артезианским скважинам, протяженность 2,9 км.;

4.строительство ЛЭП-6 КВ от КТПН и кабельных высоковольтных и низковольтных линий, общая протяженность 2,6 км.;

5.строительство водоводов от артезианских скважин до насосной станции 3-го подъема, общая протяженность 2,7 км.;

6.работы по монтажу оборудования артезианских скважин;

7.строительство ограждений артезианских скважин;

8.установка устройств частотного регулирования на электродвигатели оборудования системы водоснабжения.

При этом общая сумма капитальных вложений до 2012 года должна составить 28,90 млн. руб.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы по водоснабжению, будут обеспечены за счет средств, поступающих от реализации услуги водоснабжения в части установленной надбавки к тарифу для потребителей городского округа, средств бюджетов всех уровней, а также за счет иных денежных средств, в качестве которых могут быть привлечены заемные средства, собственные средства предприятия, в том числе амортизация.

Срок окупаемости проекта по водоснабжению составил 3 года. Инвестиционный проект является эффективным.